**LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH**

Thứ 4, ngày 24 tháng 1 năm 2024

Thời gian: 8h00 AM

1. **Ngân sách Phát triển Phần mềm**:

Chi phí nhân lực:

* Gồm 3 người (1 lập trình viên web, 1 lập trình viên di động, và 1 kiểm thử phần mềm).
* Mức lương mỗi người: 15 triệu đồng/tháng.
* Thời gian dự án: 4 tháng.
* Tổng chi phí nhân lực = 3 người x 15 triệu đồng/tháng x 4 tháng = 180 triệu đồng.

Chi phí phần cứng và phần mềm:

* Máy tính, máy chủ, và các công cụ phát triển: 20 triệu đồng.
* Công cụ và giấy phép phần mềm: 10 triệu đồng.

Chi phí dịch vụ phát triển và kiểm thử:

* Dịch vụ lưu trữ dữ liệu và kiểm thử: 5 triệu đồng.

Ngân sách dự phòng:

* Ngân sách dự phòng để xử lý các chi phí không mong đợi: 10 triệu đồng.
* Tổng ngân sách phát triển phần mềm: 180 + 20 + 10 + 5 + 10 = 225 triệu đồng.

1. **Ngân sách Tiếp thị và Quảng cáo**:

Chi phí tiếp thị trực tuyến:

* Quảng cáo trên mạng xã hội và các kênh quảng cáo khác: 20 triệu đồng.

Chi phí tiếp thị offline:

* In ấn tài liệu quảng cáo và tiếp thị trực tiếp: 10 triệu đồng.

Chi phí PR và quảng bá:

* Tổ chức sự kiện hoặc chiến dịch quảng bá: 10 triệu đồng.
* Tổng ngân sách tiếp thị và quảng cáo: 20 + 10 + 10 = 40 triệu đồng.

1. **Ngân sách Hoạt động và Duy trì:**

Chi phí hoạt động hàng ngày:

* Chi phí thuê máy chủ và cơ sở dữ liệu: 5 triệu đồng.

Chi phí bảo trì và cải tiến:

* Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì: 5 triệu đồng.
* Tổng ngân sách hoạt động và duy trì: 5 + 5 = 10 triệu đồng.

1. **Dự Trữ Tài chính**:

Dự trữ tài chính:

* Dự trữ cho các chi phí không mong đợi: 5 triệu đồng.

Tổng chi phí của các hạng mục chính và dự trữ tài chính là:

* 225 triệu (phát triển phần mềm) + 40 triệu (tiếp thị và quảng cáo) + 10 triệu (hoạt động và duy trì) + 5 triệu (dự trữ tài chính) = 280 triệu đồng.

Hệ thống theo dõi tài chính nên được thực hiện bằng phần mềm quản lý tài chính như QuickBooks hoặc các công cụ tương tự để kiểm soát chi tiêu và điều chỉnh kế hoạch tài chính dựa trên dữ liệu thực tế.

Người tạo

Nguyễn Minh Diện