**LẬP LỊCH TRÌNH**

Thứ 4, ngày 24 tháng 1 năm 2024

Thời gian: 8h00 AM

1. Tiền khảo sát và phân tích yêu cầu **(2 tuần)**

* Xác định và nắm bắt yêu cầu từ người dùng cuối.
* Tiến hành nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh.
* Thu thập phản hồi từ nhóm mục tiêu để hiểu rõ nhu cầu cụ thể.

1. Lập kế hoạch dự án **(1 tuần)**

* Xác định phạm vi dự án, mục tiêu, và rủi ro.
* Phân công công việc và xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết.
* Xác định các nguồn lực cần thiết và lập lịch trình thực hiện.

1. Phát triển và thiết kế **(4 tuần)**

* Tạo mô hình cơ sở dữ liệu và thiết kế kiến trúc hệ thống.
* Phát triển giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng.
* Phát triển các tính năng cơ bản như tìm kiếm, đăng tin, đăng nhập, và quản lý tài khoản.

1. Kiểm thử và đánh giá **(3 tuần)**

* Tiến hành kiểm thử chất lượng phần mềm (QA) và kiểm tra tính ổn định.
* Thu thập phản hồi từ người dùng thử nghiệm và thực hiện các cải tiến.
* Kiểm tra tính năng bảo mật và hiệu suất của hệ thống.

1. Triển khai và ra mắt **(2 tuần**)

* Triển khai ứng dụng trên môi trường sản xuất.
* Tiến hành các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.
* Theo dõi và đáp ứng phản hồi từ người dùng sau khi sản phẩm được ra mắt.

1. Duy trì và phát triển tiếp **(Liên tục)**

* Tiếp tục cải thiện và mở rộng tính năng của ứng dụng dựa trên phản hồi từ người dùng và xu hướng thị trường.
* Thực hiện bảo trì hệ thống và đảm bảo tính ổn định và an ninh của nền tảng.

**Lưu ý:** Thời gian và các bước cụ thể có thể biến động tùy thuộc vào phạm vi và độ phức tạp của dự án, cũng như tài nguyên và nguồn lực có sẵn. Đảm bảo duy trì một quá trình linh hoạt để có thể thích ứng với thay đổi và điều chỉnh cần thiết trong quá trình triển khai.

Người tạo

Nguyễn Minh Diện